# Sécurisation d'une plate-forme de jeu générique pour un concours d'IA
## Équipe
Aurélien Defossez - Chef de projet
Brice Arnould
Pierrick Martin
Mathias Pouëssel
## Résumé
Intégration du langage C++ dans le framework de l’association “Cod’Insa” et gestion de la sécurité de ce framework face aux attaques malveillantes des intelligences artificielles développées dans ce langage.
## Planning détaillé
### Analyse des besoins
Présentation du projet
Présentation de l’association ainsi que de la plate-forme permettant de jouer la finale.

Analyse des besoins
Analyse des besoins globaux de cette plate-forme.
### Spécification
Spécification des besoins
Spécification des besoins spécifiques au projet, soit les besoins liés à l’intégration du langage C++ et de la gestion de la sécurité en général.
### Étude préliminaire
Définition des modèles architecturaux
Définition de plusieurs solutions architecturalles (entre 2 et 4) bien différents afin d’étudier le problème sous plusieurs points de vue.

Tests de performance
Tests de performance des modèles avec leurs solutions associées.

Analyse des modèles
Analyse de ces modèles en appuyant sur les différences entre ceux-ci

Analyse des risques
Analyse des risques et des failles de sécurité de tous les modèles, puis des risques propres à chaque modèle.

Solutions résolvant les risques
Recherche de solutions résolvant ces risques, et analyse de la couverture de la solution (risque atténué, risque totalement couvert...)

Choix du modèle
Choix du modèle en fonction des besoins couverts et des performances.
### Conception
Spécification détaillée des risques
Spécification détaillée des risques et failles de sécurité liés au modèle retenu avec ses solutions.

Conception détaillée du modèle
Conception détaillée du modèle retenu avec ses solutions.

Intégration du modèle dans l’existant
Intégration du modèle conçu dans le système existant.
### Réalisation
Modification de la plate-forme existante
Modification de l’existant pour intégrer le nouveau modèle.

Intégration de C++
Intégration du langage C++ sur ce modèle.

Réalisation des solutions
Réalisation des solution du modèle.
### Test
Tests
Tests et correction des bugs.
### Présentation
Réalisation de la présentation
Réalisation du Powerpoint.

Présentation
Présentation en amphithéatre.

## Diagramme de Gantt